# 市直预算项目绩效自评报告

项目名称： 武汉航空发展引导专项资金

项目单位： 市交通运输委员会（民航办）

一、项目基本情况

(一)项目概况

为培育航空市场、建设航空枢纽，鼓励和扶持航空企业多开国际国内航线，2006年8月，武汉市政府设立了武汉航空发展引导专项资金，并出台相关办法。2012年，省财政厅、省发改委关于印发《湖北省民航业发展专项资金管理暂行办法》的通知的》（鄂财建发〔2012〕253号）。2013年，市人民政府关于印发了《武汉航空发展引导专项资金奖励办法》（武政规〔2013〕3号）。2014年，省财政厅、省发改委印发《湖北省民航业发展专项资金管理暂行办法》的通知的》（鄂财建发〔2014〕249号），对2012年度省印发的管理办法进行了修订。根据省财政厅、省发改委联合下发的《湖北省民航业发展专项资金管理暂行办法》，我市又对《武汉航空发展引导专项资金奖励办法》进行了修订。奖励政策的出台极大激发了航空公司在汉新开国际国内航线、拓展航空业务的积极性。

2017年，我市累计完成航空客货运吞吐量分别为2312.94万人次和18.5万吨，比去年同期增长11.4%和5.5%。运输架次18.28万架次，比去年同期增长4.6%。其中：国际及地区旅客吞吐量262.63万人次，比去年同期增长14.1%；国际及地区货邮吞吐量2.5万吨，比去年同期增长2.4%；国际客运吞吐量位居中部第一。我市开通了国际及地区航线：55条航线，客运航线49条，货运航线6条。其中：新开国际及地区航线7条，分别是：武汉-悉尼、武汉-西哈努克港、武汉-圣彼得堡、武汉-宿雾、武汉-吉隆坡、武汉-大叻、武汉-芝加哥（国际全货机航线）

(二)项目预算绩效目标

新开通国际及地区航线4条，发展国际全货机航线，国际及地区客货运航线达到45条以上，国际客货运吞吐量各达到260万人次和2.5万吨，国际航空客运吞吐量保持中部第一。

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况

1、业务管理情况

为加强对武汉航空发展引导专项资金的管理，提高资金审核公正性和透明度，提高审核工作效率，根据国务院提出的“在公共服务领域更多利用社会力量，加大政府购买服务力度”的要求，市航空奖励工作专班（市交委、市财政局、市政府口岸办）召开专题会议，按照我市政府采购管理相关管理办法，聘请具备资质的中介机构对航空奖励资金予以审核。该资金申领及审批程序为：

①每年1月和7月，由市交委向在汉运营的航空企业（含航空公司、包机企业）发出通知，要求上报上一年度下半年和本年度上半年的奖励申请。

②符合申报条件的航空企业按要求向市交委提出书面申请材料（申请表一式3份，市交委、市政府口岸办、市财政局各1份），包括企业经营执照副本及复印件、新开航线运营及风险情况的报告、武汉航空发展引导专项资金奖励申请表、航班明细表及其他必备资料。

③中介机构审核基础数据，出具初审报告。由湖北机场集团、武汉边防检查站、武汉海关提供佐证数据。

④市航空奖励工作专班根据初审报告履行后续审查手续，并报市政府。

⑤市政府批准后由市财政局拨付奖励资金。

审核过程中，坚持第三方审核、第三方验证，整个过程公开、透明，不存在虚报、伪造或挪作他用的情况，资金到位准确、及时。

- 财务管理情况

2017年初市财政局下达我委武汉航空发展引导专项预算80000万元，年中省财政转移支付下达10167万元，年底市财政追加18130万元，总预算为108297万元。实际到位资金108297万元。

按照第三方会计师事务所审计报告确定的审计金额，报经批准后，我委按照每半年审核拨付一次的要求，2017年对2016年7月1日—2017年6月30日之间的新开国际、国内航线、国际客货运中转、机场使用费减免及2016年全年旅客发送量增量等方面进行了奖励。共拨付兑现2016年下半年奖励46599.855237万，2017年上半年奖励资金44197.725207万以及预拨2017年下半年奖励资金17499.419556万，共计108297万元。

项目支出预算安排与实际资金到位以及实际支出保持一致，不存在差异。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

2017年新开通国际及地区航线7条：1、武汉-悉尼；2、武汉-西哈努克港；3、武汉-圣彼得堡；4武汉-宿雾；5、武汉-吉隆坡；6、武汉-大叻；7、武汉-芝加哥（国际全货机航线）。国际及地区旅客吞吐量262.63万人次，比去年同期增长14.1%；国际及地区货邮吞吐量2.5万吨，比去年同期增长2.4%；国际客运吞吐量位居中部第一。全年开通国际地区航线共55条（含不定期航线），本项目完成2017年绩效目标。

- 自评结论

（一）自评结论

在武汉航空发展引导专项资金的拉动下，航空公司新开国际国内航线、拓展航空业务的积极性进一步增长，武汉航空阔步前进。2017年武汉机场业务稳步增长，武汉机场累计完成航空客货运吞吐量分别为2312.94万人次和18.5万吨，比去年同期增长11.4%和5.5%。运输架次18.28万架次，比去年同期增长4.6%。其中：国际及地区旅客吞吐量262.63万人次，比去年同期增长14.1%；国际及地区货邮吞吐量2.5万吨，比去年同期增长2.4%；国际客运吞吐量位居中部第一。我市开通了国际及地区航线：55条航线，客运航线49条，货运航线6条。其中：新开国际及地区航线7条，分别是：武汉-悉尼、武汉-西哈努克港、武汉-圣彼得堡、武汉-宿雾、武汉-吉隆坡、武汉-大叻、武汉-芝加哥（国际全货机航线）

综上，2017年武汉航空发展引导专项资金绩效考核自评结论是：项目决策科学合理；实行预决算管理，预算资金执行率100%；财务支出实行制度化管理，资金流程公开、透明；项目大力开拓了民航市场，不断完善国内外航线网络，取得了良好的社会效益和经济效益，对环境无影响，符合可持续发展要求。

- 主要经验和推进措施

- 主要经验

一是严格规范操作，确保资金安全到位。聘请独立的第三方专业审计机构对申报事项进行逐项核实，并依据湖北机场集团、武汉边防检查站、武汉海关等第三方调取得数据进行验证形成意见，过程公开、透明，不存在虚报、伪造或挪作他用的情况，资金到位准确、及时。

二是突出政策实效，用好用活财政资金。充分发挥政府引导作用，使市场在资源配置中起决定性作用，在吸纳国内兄弟城市先进经验基础上，结合我市航空发展实际，通过改变现有的“航线亏损补贴”方式，建立“政府引导、企业运作、市场开发”的新型投资模式，采用“以奖代补”方式对武汉航空发展引导专项资金进行改革。进一步提升武汉民航在我市经济发展中的带动作用，“十三五”期间实现武汉民航跨越式发展。

三是认真开展调研，做好民航规划研究。在充分调研的基础上，我委积极开展了十三五航线发展研究，按照市政府关于航空货运专题会议要求，会同市物流局完成了航空货运中长期规划编制工作。

2、推进措施

针对武汉社会经济发展及民航市场变化，我委积极研究资金改革，完成了武汉航空发展引导资金改革方案（送审稿），先后两次向市政府领导作了专题汇报。经公司比选，并报市政府同意，由武汉天河机场公司承接武汉航空发展引导专项资金，采取“市场化、平台化”运作方式。我委组编草拟了《武汉航空发展引导专项资金管理办法》，并指导武汉天河机场公司做好“实施细则和考评办法”等一系列管理规定的起草工作。12月7日，新的资金管理办法顺利通过市政府常务会审议。

# 市直预算项目绩效自评报告

项目名称： 2017年度汉新欧国际货运专线补贴资金

项目单位：市交通运输委员会（综合运输处）

一、项目基本情况

(一)项目概况

根据《市人民政府关于印发汉新欧铁路国际货运常态化运营工作实施方案的通知》（武政办〔2014〕33号）， 2014年，为实现“汉新欧”常态化的运营，武汉市成立了汉欧国际物流有限公司（以下简称“汉欧公司”）运营平台，全面负责“汉新欧”国际铁路运营管理，同年市交委、市财政局联合出台《武汉汉新欧铁路国际集装箱运输专项补贴资金管理办法（试行）》（武交运〔2014〕33号），由市财政每年计划安排专项资金，用于支持“汉新欧”开发班列、班线及做大做强。2017年市级财政安排“汉新欧”预算补贴资金3.5亿元，实际发运377列、34198标箱。

(二)项目预算绩效目标

1.产出目标：发运260列。

2.效果目标：做大做强“汉新欧”班列，优化线路、提升运量、降低运营成本。

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况

1.业务管理情况。

2017年，共发运377列、计34198标箱，同比增长58%。新增5条跨境运输线路，形成覆盖新亚欧大陆桥、中蒙俄经济走廊、中国—中亚—西亚经济走廊，经由满洲里、二连浩特、阿拉山口等东中西3个边境口岸出境，至捷克、波兰、白俄罗斯、俄罗斯、德国、法国等国家的17条跨境运输线路，辐射亚欧28个国家的60多个城市。

2.财务管理情况。

市交委、市财政局出台《武汉汉新欧铁路国际集装箱运输专项补贴资金管理办法（试行）》，项目申报具备：“汉新欧”班列集装箱运输委托书、集装箱货物报关单及运输单等资料。2017年12月，市交委印发了《关于进一步加强“汉新欧”国际铁路货物运输专项补贴资金管理工作的通知》，进一步加强了审核评估、财务监督管理工作。2018年，市交委委托第三方评审机构对汉欧公司2017年全年专项补贴资金使用情况进行专项审计，目前审计工作接近尾声。

⑴项目支出预算安排。2017年预算专项资金3.5亿元。

⑵实际资金到位与支出情况。2017年实际拨付4.0677亿元，其中上半年预拔2亿元、三季度预拨1.15亿元、四季度预拔0.35亿元，弥补2016年班列超额完成绩效目标任务而出现的资金缺口0.5677亿元。

⑶项目预算安排与实际资金到位情况差异产生的原因。一是2017年预算专项资金3.5亿元，全部预拨到位。二是2016年经第三方审计，“汉新欧”共发运10811 GP（40英尺箱），审定补贴资金40677万元，财政实际补贴资金35000万元，补贴资金缺口5677万元。2017年，依汉欧公司申请市交委向市财政局报送了《关于恳请支持拨付汉欧班列2016年财政补贴资金缺口的函》，后市财政局向市人民政府报送了《关于汉新欧班列2016年财政补贴资金缺口安排的请示》（武财建〔2017〕964号），经市领导批示同意，从城建资金预算指标中调剂拨付汉欧公司2016年补贴资金缺口5677万元。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标完成情况

- 2017年，共发运377列、计34198标箱，同比增长58%；超目标值260列的45%。

2. 效果目标完成情况

- 一是班列发运数量稳步上升。2014年至2017年，中欧（武汉）班列发运量分别为42列、164列、234列、377列，同比增长率分别为290.4%、42.7%、61.1%，实现了武汉地区班列运营的从无到有、从弱到强的快速发展态势。

- 二是回程货量超越去程货量。截至2017年12月，班列去程161列，回程216列，回程量超去程量34.16%，形成了贸易运输逆差。2014年至2017年，武汉班列实载率一直稳居全国第一。

三是班列运行线路覆盖更广。2017年，新增5条跨境运输线路，已形成覆盖新亚欧大陆桥、中蒙俄经济走廊、中国—中亚—西亚经济走廊，经由满洲里、二连浩特、阿拉山口等东中西3个边境口岸出境，至捷克、波兰、白俄罗斯、俄罗斯、德国、法国等国家的17条跨境运输线路，辐射亚欧28个国家的60多个城市。

三、自评结论

(一) 效应和影响力不断巩固拓展

作为湖北省及武汉市对接国家“一带一路”和长江经济带战略、加快推进我市乃至全省对外开放的重要抓手，中欧（武汉）班列的开行，不仅促进了湖北省、武汉市与丝绸之路经济带沿线国家的经贸、人文交往，同时也成为我市承接东部沿海外向型产业向内陆转移的招商“利器”，持续释放着强大的政治影响力与经济拉动力，迸发出“四大效应”：

经济效应：国际贸易“新通道”。“汉新欧”物流大通道的建立，打通了我市内陆向西的对外通道，使我市对外开放的步伐快速由“后位”晋升到“前沿”。借助“江海直达”航线，武汉从而形成连通“一带”与“一路”的国际物流运输大闭环，使我市成为全国为数不多的能够衔接“一带一路”和长江经济带的“战略钮扣”型城市。在传统进出口贸易增长乏力的背景下，“汉新欧”班列的外贸进出口业务持续上扬。2015年—2017年，武汉汉欧国际物流公司进出口货值分别达5.17亿美元、8.59亿美元、14.9亿美元。

拉动效应：产业集聚“加速器”。目前，“汉新欧”班列的出口货源主要包括：东风整车及零配件、武钢特种钢材、长飞光缆、英利光伏产品，以及富士康、冠捷、奇宏生产的电子消费品等。这些企业基本囊括了武汉市汽车、钢铁、光电子、消费电子等支柱产业的核心企业，与全市产业结构高度契合。此外，新型外贸通道的建立和企业物流成本的降低，“汉新欧”班列已成为吸引外向型产业在汉集聚、发展的“吸金石”。冠捷、台湾奇宏陆续将部分订单及生产基地转到湖北。2017年10月28日，全国首个中欧班列零售企业定制专列从我市开出，定制商——全球知名体育品牌零售商法国迪卡侬集团将已经转移到越南等东南亚国家的3000个大柜/年订单转回武汉、荆门等地，并将中国集散中心布局武汉，这进一步体现了我省作为承接东南沿海转略转移的重要地位。同时法国最大的葡萄酒品牌商正计划在武汉建立葡萄酒集散分拨交易中心。此外，受益于“汉新欧”俄罗斯回程木材专列，湖北福汉木业公司加快转型发展，走进俄罗斯远东地区，由单一的木材制造企业转向从事森林采伐和加工的全产业链的森工企业，境内外森工企业也纷纷来汉投资建厂。

市场效应：自主发展“新提升”。随着班列运行能力和服务水平的提升，“汉新欧”班列积极谋求市场化运作的路子，先后在德国、俄罗斯、法国、哈萨克斯坦等丝绸之路沿线国家开设分公司和代表处，寻求“城市合伙人”，并与德国铁路、俄罗斯铁路公司及国际知名物流企业建立良好合作关系，搭建武汉与欧亚地区贸易交流平台。依托“汉新欧”班列进出口产品，汉欧国际物流公司不断延伸服务产业链，于2016年成立汉欧国际贸易公司，开展“买全球”、“卖全球”的服务贸易，从欧亚各国进口的葡萄酒、乳制品、饮品、粮油等5大类100余种优质产品，进驻中商、中百、武商等超市，广受市民欢迎。为进一步提升自身造血功能，目前汉欧国际物流公司正抓紧启动东西湖区汉欧国际物流园、白俄罗斯布列斯特物流分拨中心等项目的规划建设工作；与东西湖保税物流园联合组建陆港公司，以通道为主体，以贸易、园区为两翼的“一体两翼”发展框架初步形成。

政治效应：对外开放“新名片”。截至目前，《人民日报》、新华社、中央电视台等中央级媒体围绕“一带一路”，聚焦中欧班列，对“汉新欧”作专题宣传累计达百余次。2017年2月，时任法国总理卡泽纳夫对我国进行国事访问，与湖北省委副书记、武汉市委书记陈一新、市长万勇共同出席中欧班列“里昂—武汉”新丝路接车仪式，品尝班列运回的法国原装进口葡萄酒。如同神龙、东风雷诺、中法生态城等项目，“汉新欧”已成为中法合作的典范项目。

(二)主要经验及做法

一是严格规范业务流程中的每个步骤，制定了绩效考核机制，逐步形成了一套“事中监管、事后审核、绩效评价”的管理制度，提高了班列运营水平和服务质量。

二是增强服务能力，优化运输组织、降低运输价格、提高运行质量，着力打造干支结合、经济高效、多元服务的全程物流服务平台。

三是加快完善顶层设计，配合省发改委抓紧编制中欧班列（武汉）建设发展规划，统筹利用中欧铁路国际联运通道，完善境内外集疏运网络布局，提高汉新欧班列运行效率和效益。

四是规范费用审核程序。部门按月制定资金使用计划，并按照公司专项资金管理的有关规定，报相关部门批准后执行。对不符合资金使用要求和不符合资金申报流程的项目坚决不予以安排资金，确保预算执行率和资金安全。

五是确保资金使用公开。专项资金使用做到公开、公平、公正，按权力清单要求，每季度接受第三方审核机构审核。

（三）存在的主要问题

铁路运价下降困难、运输成本较高；全国30余个中欧班列城市竞争激烈，特别是重庆、成都、郑州、西安等班列城市正处于扩大运量、抢占市场份额、争夺枢纽节点的关键期，汉欧班列的处境是“不进则退”。汉欧公司货运工作台账信息不及时、不全面；资金放大效应不足，未能充分发挥专项资金的引导及杠杆作用。

（四）改进措施

下一步，汉欧班列要按照市委市政府“优进强出”的要求，积极主动作为，从建设国家中心城市的战略高度长远谋划，发挥武汉“水陆公空”四轮效应，构建全国性多式联运集疏运网络，全面推进武汉对外开放的新格局。

一是拓展网络扩大增量，保持前列发展。汉欧平台要扩大国内铁路“天天班”辐射范围，打造武汉至德国、法国、俄罗斯、白俄罗斯等精品班线，适时增开或延伸武汉至东南亚、中亚班列线路。加大货源组织力度，加密发班频次，扩大运输规模，稳固班列实载率，运营能力和市场占有率进一步提升，整体运行质量稳居中欧班列前列。

- 二是整合资源高起点谋划，打造国际品牌。平台企业是班列运营发展的主体，是汉欧班列做大做强的关键。港发集团和新港投集团要整合自身优势资源与资产重组，突出一个经营主体，做大企业规模，增强发展后劲，突显铁水联运优势。汉欧平台要吸纳重庆、成都、郑州等城市经验，主动开展“内引外联”工作，对内加强与中铁武汉局集团、中远海运、顺丰、九洲通物流等大实体的合作经营，与武汉自贸区的对接合作，与经开区、临空港开发区等综合保税区合作共建一体化经营；对外与世界知名物流企业成立“合伙人”、建立“海外仓”。要从精准对接武汉产业集群发展与物流、口岸、港口整体联动等方面高起点做好顶层设计方案，持续推进汉欧班列快速发展，真正实现大通道、大口岸、大平台。

三是补齐短板增强功能，提升综合竞争力。加快推进东西湖汉欧国际物流园规划建设，推动境内主要铁路口岸地区物流分拨中心及白俄罗斯布列斯特等境外集散中心建设，抢先布局“口岸物流基地”、“海外仓”。积极支持汉欧平台大力发展国际商贸、跨境电商、国际邮包、冷链运输，拓展服务产业链，推动多元化经营，增强平台自主发展和自我造血能力。汉欧平台要围绕“物流+贸易+园区”练好内功，推动多元化经营，立足降本增效，强化市场运作，缩短补贴周期。

四是优化政策打牢底盘，夯实发展基础。从确保汉欧班列当前良好发展势头不逆转的情况下，优化完善财政支持政策，建立绩效考评体系，同时积极争取省级财政的政策支持；口岸部门要会同临空港开发区积极争取食品、肉类、水果、国际邮包、跨境电商等铁路进口口岸资质落地，在口岸联检设施、关检验放等方面争取相关部门支持；临空港开发区要在汉欧国际物流园区建设用地上给予政策优惠和支持，加快推进力度，确保尽快建成投用。

市直预算项目绩效自评报告

项目名称：2017年市级交通专项资金

项目单位：市交通运输委员会（计划处）

一、项目基本情况

(一)项目内容

列入本次绩效评价的2018年市级交通专项资金共10000万元，主要用于以下方面：

1、市级交通重点项目：G318全力至东岳庙段路面大修工程、不停车检测系统两项共1300万元。

2、港航专项：市港航局日常管理经费2160万元。

3、民航专项：武汉天河机场保税航油运输补贴、武汉航空货运中长期发展规划两项共1587.3万元。

4、交通信息化项目：武汉市交通运行协调指挥中心（TOCC）、武汉市交通运输行业运行指数系统、武汉市公路监测决策系统（一期、二期）、武汉市交通运输行业安全生产综合管理信息系统、武汉市公交行业综合业务管理系统、武汉市交通基本建设工程监管平台、武汉水运综合信息平台、轨道交通运营指标统计分析系统、培训中心网络考试机房九项共3274.15万元。

5、交通道路应急维修改造项目：旧街街冯岗村桥梁改造、G318李集大桥维修、新城区2017年农村公路危险路段整治、汉施公路应急保畅、仓埠街村级路维修、凤凰镇毛冲村级路改造、潘塘街姜墩村响水桥改造七项共1528.53万元。

6、其他：轨道交通2号线运营安全评价、武汉市公共家综合效益报告两项共150万元。

（二）完成概况

2018年市级交通专项资金项目有两项未达到预期进度目标，分别是：

1.市级交通重点项目：市公路处负责的不停车检测系统由于省厅建设标准明确较晚和招标工作调整等原因，2017年未正式实施，目前东升不停车检测系统建设任务已完成，投资226.5万元，已通过验收，现在试运行阶段。关山、武湖、木兰项目正在进行设计方案审核和施工招标，预计2018年内完成。

2.交通道路应急维修改造项目：新洲区交通局负责的仓埠街周武路、方林路、冯集村级路维修，其中周武路维修已完成，方林路、冯集村级路当年未开工，预计2018年11月完成。

其余项目均在2017年内开工，目前已完工或达到合同进度。

（三）项目预算绩效目标

1．产出目标

进度目标：所有项目年内开工，并达到合同进度。

质量目标：所有项目质量合格，并通过阶段验收和竣工验收。

2.效果目标

市级交通重点项目：改善干线公路的通行状况，使之更加安全、畅通，提高公路执法效率。

港航专项：弥补市港航局财政拨款用于日常经费的不足。

民航专项：补贴油料公司保税航油的销售成本，鼓励油料公司继续开展保税航油业务的积极性；明确航空货运的发展战略、布局、建设内容、临空产业培育、重点工程及配套实施的政策措施等。

交通信息化项目：实现交通运输信息资源的深度整合和应用，打造全市交通行业全面、实时的数据中心，交通运行状况的监测中心，多种交通方式的运行协调中心以及行业监管中心。辅助决策，提高行业管理水平和效率，为公众提供道路交通流量等信息，改善交通状况和环境。

交通道路应急维修改造项目：完善农村公路安全设施，提供更加安全、畅通的通行状况和环境，服务区域产业和群众出行，减轻地铁施工对公路通行环境的影响。

其他：精准查找安全隐患，为安全整改和安全监管提供依据；定量考核公共交通战略实施情况，全方位积累公共交通发展的统计数据、实施效果，服务政府制定公交发展宏观政策，引导市民绿色出行。

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1.业务管理情况

2017年市级交通专项资金各项目立项程序规范、论证严谨，资料完整；项目组织中按规范招投标程序操作，资金专款专用，按进度目标、投资目标和质量目标督促项目实施，严格组织项目阶段性验收和竣工验收。

2．财务管理情况

项目预算安排10000万元，实际资金到位10000万元，实际支出 8759.3315万元，未支付1240.6685万元，结转到2018年。实际支出与预算差异在：

（1）市级交通重点项目：G318全力至东岳庙段路面大修工程拨付500万元，由于预算差异，支出462.07万元，未支付费用37.93万元；不停车检测系统由于2017年未正式实施，拨付800万元，支出0。

（2）交通信息化项目：武汉市公路检测决策系统（二期）拨付1618.06万元，由于预算差异，支出1589.5557万元，未支出28.5443万元；

- （3）交通道路应急维修改造项目：旧街街冯岗村桥梁改造，拨付135.9万元，由于当年未与施工单位进行结算，按施工进度支付80万元，未支付55.9万元；G318李集大桥维修，拨付173.65万元，因当年未组织结算审计，支付110万元，未支付63.65万元；汉施公路应急保畅295.85万元，因部分费用未计算，且应急保通工作需持续投入，已支付191.2058万元，未支付104.6442万元；仓埠街周武路、方林路、冯集村级路拨付150万元，由于项目未实施完毕，未结算支付。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标

大部分项目年内开工，当年完工或达到合同进度，质量合格，通过了阶段验收和竣工验收。

2.效果目标

已完成项目均达到预期目标，在改善交通状况、辅助决策、服务行业管理和群众出行、带动区域产业经济方面效果显著，预计效益长期存在。

三、自评结论

（一）自评结论

自评得分：98分；项目整体决策、管理和绩效情况良好，推进顺利，整体基本达到预期绩效目标。

（二）主要经验

1、严格标准和审查，确定入库项目

市交委分管领导多次召集相关处室负责人进行磋商，对使用2017年交通专项资金的项目从实施依据、必要性和基础、前期工作开展程度等方面进行反复比选、筛查，统筹规划，并以正式文件下发，确保专项资金使用合理、高效。

2、领导调研督办，督促项目进展

委主要领导、分管领导多次带队对项目实施情况进行督办调研，了解项目实施中的困难和问题，同时加大协调力度，积极推动项目进展。

3、建立联席审查制度，对各关键环节严格把关

各项目的设计阶段、招标阶段、关键节点验收和竣工验收都严格执行联合审查制度，确保项目目标实现；由委机关相关业务处室和纪检监察部门组成资金审查小组，对项目预安排、资金拨付等环节进行严格把关，并通过委主任办公会通过。

（三）存在问题和改进措施

存在问题：少数项目未达预期进度，竣工验收、结算等工作滞后，造成已拨付资金未支付使用，影响资金使用效率。

改进措施：加大督导和协调力度，对于未完成预期目标的项目责任单位，应追回项目资金，继续整改；整改工作在2018年仍未完成的，暂停2019年交通专项资金计划安排。

# 市直部门预算项目绩效自评报告

项目名称：  2017年度市级物流业发展专项资金

项目单位：     武汉市物流局

主管部门：    武汉市交通运输委员会

一、项目基本情况

(一)项目概况(包括:项目内容和完成概况等)

根据《市交通运输委关于下达2017年度市级物流业发展专项资金使用计划的通知》（武交〔2017〕221号）精神，市物流局2017年实际安排使用市级物流专项资金2000万元，其中：物流园区（中心）基础设施建设补助1077.647万元、重点物流项目建设前期工作补助60万元、A级物流企业培育奖励790万元、物流统计核算和课题研究费用费用89.353万元。详细内容如下：

1.物流园区（中心）建设补助1077.647万元

对列入全市规划的9个物流园区和中心（天河空港综合物流园、汉口北综合物流园、郑店综合物流园、金口物流中心、朱家湾物流中心、常福物流中心、阳逻港综合物流园、纱帽物流中心、北湖化工物流中心），给予2016-2017年度基础设施建设补助，以投资额占比进行分解。其中：黄陂区（天河空港综合物流园、汉口北综合物流园）154万元，江夏区（郑店综合物流园、金口物流中心）272.647万元，蔡甸区（朱家湾物流中心、常福物流中心）120万元，新洲区（阳逻港综合物流园）207万元，经开区（汉南）（纱帽物流中心）205万元，化工区（北湖化工物流中心）119万元。2016-2017年度内未开发建设的，不予补助。

2.重点物流项目建设前期工作补助60万元

对列入省、市交通“十三五”规划的2个重点物流项目（武汉物流交易所阳逻总部、武汉汉欧东西湖国际物流园），各给予30万元前期工作经费补助。

3. A级物流企业培育奖励790万元

对全国第20—24批新增的41家3A以上物流企业（5A级1家、4A级22家、3A级18家) 按5A级40万元、4A级20万元、3A级10万元标准给予一次性奖励，计660万元；对全国第20—24批升级到3A以上的12家物流企业(4A升5A级1家，3A升4A级8家、2A升3A级3家)给予补差奖励，计130万元。两项合计790万元。

4. 物流统计核算和课题研究费用89.353万元

依据公开招标中标价和合同约定，安排2017年度物流统计核算费用69.553万元；依据合同约定，安排阳逻地区多式联运核心区发展规划研究费用19.8万元。两项合计89.353万元。

(二)项目预算绩效目标(根据实际情况设置绩效指标)

根据补助资金扶持方向，实行分类评估，分别设置绩效考核指标。

1. 物流园区（中心）建设补助资金以园区（中心）基础设施建设带动项目建设、引导行业投资作为绩效考核指标；

2. 重点物流项目建设前期工作补助资金以前期工作进展情况作为绩效考核指标；

3. A级物流企业培育奖励资金以获补企业经营发展状况，对物流行业的示范带动作用为绩效考核指标；

4. 物流统计核算和课题研究费用支出以委托服务方提供的服务的成果作为绩效考核指标。

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况

1.业务管理情况 (包括：①项目基础资料是否齐备；②项目质量控制采取的措施；③项目验收情况)

根据《武汉市市级物流业发展专项资金管理办法（暂行）》（武交〔2014〕186号）文件精神，市级物流专项资金分配按照以下工作流程进行：

①预算编制

会同委财务处协调市财政局，落实年度专项资金预算额度                                             （责任部门：综合办、财务科）；按照年度预算额度，拟订补助项目、补助金额，形成预算细化安排意见，提交局专题会审议（责任部门：综合办，相关办公室）；召开局专题会议，研究预算细化安排意见，并根据会议意见修改预算细化安排意见（责任部门：综合办）；上报委财务处、市财政局年度预算细化安排意见，完成年度预算编制工作（责任部门：综合办、财务科）。

②项目遴选

根据年度预算批复和预算细化安排意见，制发申报指南文件，组织各区物流部门申报补助项目（责任部门：综合办，相关办公室）；各区物流部门组织企业申报资金项目，对申报资料进行初审，以书面报告形式上报申报意见（责任部门：各区物流部门）；对各区上报项目资料进行形式审核，形成审核意见，如各区上报的项目资料仍有遗漏，要求各区物流部门做相应补充完善，若有必要，应组织专家组进行评审（责任部门：各相关办公室）；汇总各区申报项目审核意见，提交局专题会审议后，拟订年度专项资金使用计划安排，并征求市财政局意见（责任部门：综合办、财务科）；在市交委官网（市级财政交通专项资金公示栏）公开年度专项资金补助计划，接受社会监督（责任部门：综合办、监察科）；公示无异议，经市交委专项资金审核小组审核后，提交市交委主任办公会审议，代拟起草市交委、市财政局联合发文（责任部门：综合办、财务科）。

③资金拨付

根据市交委、市财政局联合发文，制发年度专项资金使用计划安排通知文件，办理专项资金拨款手续（责任部门：综合办、财务科）；根据年度专项资金使用计划安排，各区物流部门提交请款报告和收款账户（责任部门：财务科，各相关办公室）；根据年度专项资金使用计划安排和各区物流部门请款报告，下拨各区专项资金（责任部门：财务科，各相关办公室）。

④核查评估

建立完善补助资金项目档案，督促各区尽快将补助资金拨付至申报企业单位（责任部门：各相关办公室）；加强专项资金使用检查，按照市交委统安排，委托第三方机构，开展专项资金绩效评价（责任部门：综合办、审计科）；根据绩效评价结果，组织责任单位进行整改，同时将绩效评价结果作为下一年度专项资金分配决策依据（责任部门：综合办、审计科，相关办公室）。

2.财务管理情况 (包括: 项目支出预算安排情况、实际资金到位情况、实际支出情况以及实际与预算差异的原因等)

①项目支出预算安排情况

2017年6月，按照市财政局意见，我局上报了2017年度市级物流业发展专项资金预安排，申请额度为2000万元。12月，市交委印发了《市交通运输委关于下达2017年度市级物流业发展专项资金使用计划的通知》（武交〔2017〕221号）。

②实际资金到位情况

2017年12月14，2017年度市级物流业发展专项资金2000万元由市财政局经市交委拨付至我局。

③实际支出情况

截止2017年12月31日，实际拨付1947.447万元，其中17万元为上年结转的城市配送规划课题研究费尾款，当年结余69.553万元，为2017年度物流统计核算费用（结转至2018年，研究成果达到合同约定支付条件后再给予拨付）。

④实际与预算差异的原因

实际与预算无差异。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1.物流园区（中心）建设补助资金绩效指标完成情况

2016年至2017年，物流园区基础设施投资33.63亿元，带动物流项目投资185.67亿元。2018年1-6月，物流园区基础设施投资12.42亿元，带动物流项目投资52.17亿元。

2. 重点物流项目建设前期工作补助资金绩效指标完成情况

①武汉物流交易所阳逻总部项目前期工作进展情况：

取得项目《建设用地规划许可证》、《湖北省企业投资项目备案证》和《土地使用权证》，完成了地质初步勘察；项目规划方案已通过新洲区规划局内审，并开具各关联单位协审意见函。目前，已取得消防、轨道交通、城管、电力、人防、园林等单位协审意见函，军用机场限高协审资料已完成95133部队机场营房股审核，并通过中部战区审批、空军备案；项目总体规划建设方案公示已完成，项目单体（平、立、剖）方案审核资料已进件，待审批；工程规划许可证办理资料及申请已提交区行政审批局，待城市基础设施配套费缴纳后十天左右可领取工程规划许可证；完成项目总平图和核位红线图坐标系转换工作；完成项目环境评价报告编制、评估并取得批准意见；完成项目水土保持方案编制，并组织专家评审会且通过专家评审；完成项目初勘、详勘工作，取得勘察报告并送审；项目一期施工图已出图并送审；项目二期施工图设计一启动。

②武汉汉欧东西湖国际物流园前期工作进展情况：

土地调规有序进行，220亩土地调规申请于5月16获东西湖区政府批准后，已经送至市政府办理。7月13日，市经信委受规划局的委托派专人对调规用地进行了现场考察，并向汉欧公司、区保税物流中心、区经信委了解土地调规用途等信息。同时，通过东西湖保税物流中心，与武汉市规划局下属的二级单位武汉市规划设计研究院进行了有效沟通，已委托该院负责220亩土地调规规划的编制工作。待200亩土地调规工作完成后，尽快着手220亩土地的招、拍、挂工作。

3. A级物流企业培育奖励资金绩效指标完成情况

截止2017年12月31日，奖励的53家3A以上物流企业（全国第20—24批新增41家、升级的12家）注册总资本31.74亿元、平均注册资本0.60亿元，总营业收入130.70亿元、平均营业收入2.47亿元。

根据对获得奖励的53家3A以上物流企业中的31家的监测，2018年1-5月，31家3A以上物流企业营业收入64.86亿元，比去年同期（52.71亿元）增长了23.1%。2018年1-6月31家3A以上物流企业景气指数为60.6%,非A级物流企业景气指数为54.7%。

53家3A以上物流企业营业收入普遍上升，经济效益、景气指数明显高于非A级物流企业，物流业务活跃，在物流行业发挥了引领示范作用。

4.物流统计核算和课题研究费用支出绩效指标完成情况

①物流统计核算支出绩效指标完成情况

我局每年从市级物流发展专项资金中安排了一定的专项经费用于开展物流统计工作，为更好开展物流统计工作提供了资金保证，效果显著。

一是，建立了物流统计工作机制。武汉市物流统计工作由市交委领导，统计局指导，物流局组织实施，第三方服务单位具体承担，各区物流部门负责样本企业报表催报，交委、物流局和统计局联合发布物流统计公报的工作机制。

二是，确立了统计指标体系架构。按照国家物流统计文件要求，结合国内物流统计先进城市经验，确定了我市物流统计指标体系由社会物流总额、社会物流总费用、物流业增加值、社会物流总收入及物流业景气指数五大类指标构成。

三是，建立并完善了社会物流统计制度。实现了每月分析重点物流企业经营情况、发布物流业景气指数；每季度核算、分析物流统计三大指标；每半年开展一次行业调查，形成调查报告；每年发布物流统计公报及物流发展报告。

四是，统计宣传。每月在《武汉物流》上发布物流统计有关数据，每年召开物流运行及建设投资情况新闻发布会。

②课题研究支出绩效指标完成情况

委托武汉现代物流研究院有限公司对武汉阳逻区多式联运核心区发展规划进行分析研究，2017年8月底完成项目初稿，12月4日顺利通过专家评审，完成《武汉阳逻区多式联运核心区发展规划研究》报告。

研究报告分析了武汉阳逻地区多式联运发展现状和存在的问题，提出了阳逻地区多式联运发展战略与思路、对策与建议。研究报告目标定位明确、发展思路清晰、重点任务突出，对武汉阳逻地区多式联运发展具有较强的指导性和可操作性。

三、自评结论

(一)自评结论(包括对项目决策、管理及绩效的综合评价)

本项目补贴为后补资金，政策引导性较强，为紧抓我市在全国物流业发展格局中的战略地位，大力推进现代物流业快速健康发展，努力建设全国重要物流中心，为加快推进物流“一港、六园、八中心”建设、武汉物流交易所建设、协助引进国内外知名物流企业、推进物流项目和企业培育、推动物流国际化建设等起到积极的促进作用、提供强力支撑。

(二)主要经验，存在的问题和改进措施

1.主要经验及做法

①完善制度建设。根据《市人民政府关于推进现代物流业快速健康发展建设全国重要物流中心的意见》（武政规〔2012〕3号）的要求，会同财政部门制定了《武汉市市级物流业发展专项资金管理办法（暂行）》，进一步明确了专项资金使用方向、使用范围、申报流程、绩效管理等内容。

②规范审核程序。专项资金的申报，原则上一年一次，各区物流主管部门会同区财政部门初审、汇总,经市物流主管部门审核后，报市交通主管部门、市财政部门复审，再根据复审结果编制年度专项资金使用计划，并按照市级财政专项资金管理的有关规定，报相关部门批准后执行。

③严格执行预算。物流管理部门编制专项资金使用年度预算，报市财政部门审核通过后，以市交通主管部门、市财政部门联合发文的形式下达。专项资金使用严格遵照年度预算安排执行，对不符合专项资金使用要求的项目坚决不予以安排资金，确保预算执行率和资金安全。

④资金使用公开。专项资金使用做到公开、公平、公正，按权力清单要求，在相关网站对专项资金使用情况进行公示。

2.存在问题

2013年以来，依据市政府文件精神，市财政局每年安排市级物流专项资金，用于支持我市物流园区基础设施建设、重大物流项目引进、A级物流企业奖励等方面，在促进我市物流业发展上发挥了积极引导作用。目前，“十二五”期间我市出台的物流业发展扶持政策及专项资金管理办法等文件均已到期。

3.改进措施

按照市加快服务业发展领导小组工作部署，市物流局正在研究拟订新一轮的物流业扶持政策，计划在三季度提请市政府审议批准。同时，经与市财政局对接，待扶持政策出台后，市交委将会同市财政局对专项资金管理办法进行修订，进一步规范专项资金使用管理行为，切实发挥财政资金效益。

# 市直部门（单位）整体支出

# 绩效自评报告

部门（单位）名称： 武汉市交通运输委员会

一、部门概况

(一)部门概况

1．主要职能

----贯彻执行国家和省关于交通行业的方针、政策和法律法规；研究制定交通行业发展的政策、规章、措施和规范性文件并负责组织实施；承担交通行政执法行政复议和行政诉讼/行政应诉工作。

----组织制定全市公路和水路交通行业的发展规划、发展计划并监督实施；负责交通行业统计、信息引导和交通战备等工作。

----负责全市交通运输行业管理工作，培育和管理交通运输市场，综合平衡全市各种交通运力，负责城市公交、公路、水路、铁路、民航等各种运输方式的衔接协调；组织指挥重点物资和紧急客货运输。

----负责协调、处理各种运输方式之间、运输部门之间、 运输部门和其他部门之间的关系；组织协调铁路专用线、货主专用码头等设施向社会开发、有偿使用。

----负责全市城市公交、公路和水陆的基础设施建设及建设质量、建设市场的监督管理；负责交通基础设施建设专项资金的筹集、信贷和管理工作；负责全市公路、航道的养护和维修。

----负责全市水、陆客货运输行业管理，负责公路路政、运政的综合执法管理；负责对区交通主管部门的业务指导。

----负责城市公共交通的行业管理。负责全市公共汽车、电车、轮渡、出租汽车等公共客运交通企业的资质审查和运营服务监督管理，依法规范市场行为，会同有关部门统筹规划和确定全市公交运力的发展规模、公交路线的设置。

----负责全市港口、地方航道和地方水上交通安全监督、船舶检验；组织协调铁路无人看守道口的管理工作；协调处理交通行业的重大突发事件、重大灾害事故的调查、救助工作。

----负责全市交通规费的征收、稽查、使用和管理工作。

----根据国家物价政策，配合物价部门监督管理全市城市公共客运、公路客运交通行业经营服务价格，审查呈报交通行业的运价和收费标准，经批准后组织实施。

----负责汽车综合性能检测和驾驶员培训的行业管理；组织实施和管理行业科技开发、项目攻关、对外经济技术合作等项目，推动行业科技进步。

----负责全市交通行业的精神文明建设和职工队伍建设，负责系统机构编制、人事、劳动工资管理。

----负责市国防交通战备办公室及春运办公室的日常工作。

- 机构编制情况

根据市委、市政府机构改革“三定”方案，市交委总预算由本级、机关及下属3家二级单位（市轨道办、市公交办、市交科所）组成；4家委属二级单位（客管处、质监站、培训中心、信息中心）所需经费通过预算项目支出予以安排。

- 人员情况

截止2017年末，部门总编制人数159人，其中：行政编制76人，事业编制83人(其中：参照公务员法管理33人)。在职实有人数126人，其中：行政编制65人，事业编制61人(其中：参照公务员法管理28人)。部门实有离退休人员183人，其中：离休7人，退休176人。

(二)部门整体支出预算绩效目标

- 产出目标

⑴新开7条国际航线，武汉国际及地区客货运航空航线达到53条，“汉新欧”国际铁路货运班列双向常态化运营水平不断提升，发货总量、回程货运量保持全国前列；“江海直达”航线全年运行105个班次，72小时点对点到达率99%。

⑵加强市轨道交通安全管理应急演练次数达到10次及以上；轨道交通安全保护区协调成功率达到100%；轨道交通运营评价服务指标值为《武汉市轨道交通运营服务评价指标体系》中规定的服务质量、安全性能、设备设施可靠度等指标标准。

⑶加强对武汉市16637台出租汽车经营者的管理；保障“三站一场”出租汽车站点正常运行管理；加强行政执法管理；积极开展行业文明创建；搭建出租汽车信息服务平台。

⑷编制武汉市公交年度发展报告；深入推进“放管服”改革工作；做好创建“公交都市”示范城市的迎检工作；加强公交信息化建设，完成《武汉市城市公交智能化应用示范工程》和《武汉市公交行业综合业务管理系统》，建立公交行业管理数据库、建立健全行业监管沟通平台；打造公交线路运营效率动态监管信息平台，初步形成干线及配套支线、微循环的效益评估体系，为公交线网完善拓展及日常监管提供更加系统详细的数据支撑；继续打造我市公交线网优化新格局：2017年计划配合轨道交通7、8号线、1号线泾河段、21号线、江夏线和东湖高新区有轨电车线路开通运营，按规划完成干线及配套支线、微循环系统，扩大城市建设成熟区域公交覆盖，打造完善的武汉市“快、干、支、微”四级公交网络体系。研究常规公交与轨道交通换乘优惠和开展月票票制改革；加快公交基础设施建设，落实公交场站专项规划；加强行业管理法规建设；继续开展公交服务进社区活动。

⑸完成2017年度交通行业相关课题研究。

- 效果目标

⑴保障全市交通各行业健康有序和谐发展。

⑵服务全市稳增长做出新贡献。

⑶推动交通行业转型创新迈出新步伐。

⑷夯实交通基层基础工作取得新突破。

⑸全面从严治党建设取得新成效。

二、部门整体支出绩效分析

(一)部门整体支出情况

1、支出规模和结构

我委2017年部门预算支出16675.15万元。

⑴按功能分类：科学技术支出954.12万元；社会保障与就业支出1608.54万元；医疗卫生与计划生育支出319.57万元；交通运输支出13458.20万元；住房保障支出334.72万元。

⑵按支出性质和经济分类：基本支出5263.94万元；项目支出11411.21万元。

- 基本支出情况

⑴基本支出5263.94万元，其中工资福利支出2098.74万元，个人与家庭补助2300.88万元，商品与服务支出864.32万元。

⑵“三公”经费情况

我委除委机关外，还有市轨道办、市公交办、市交科所、市物流局4家单位纳入财政预算三公经费控制数范围。具体情况如下：

| 单位名称 | 预算数 | 2015年 | 2014年 | 差异数 | 差异率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 因公出国费 | 48 | 14.35 | 39.14 | -24.79 | -63.34% |
| 公务用车维护费 | 91 | 32.83 | 35.86 | -3.03 | -8.45% |
| 公务接待费 | 62.84 | 3.42 | 4.52 | -1.1 | -24.34% |
| 合计 | 201.84 | 50.60 | 79.52 | -28.92 | -36.37% |

我委“三公”经费因公出国（境）费、公务用车维护费及公务接待费决算数锐减的主要原因是按照中央关于厉行节约，压减行政运行成本有关规定，2017年我委“三公”经费较预算及上年大幅减少。

- 项目支出情况

⑴我委2015年部门年初预算安排项目支出11411.21万元，实际支出10896.93万元，结转结余514.28万元。其中财政拨款结转结余282.28万元，往来可用资金结余232万元。

⑵部门本级（机关）及所属财政上线单位项目支出具体情况如下：

委本级项目支出年初预算安排9666.28万元，实际资金到位9666.28万元，实际支出为9489.95万元，结转结余178.33万元均为财政拨款结转结余。

——委本级预算项目支出中安排的一般管理性事务1158.51万元，实际支出1030.18万元，结转结余128.33万元均为财政拨款结转结余。资金具体使用情况如下：一是预算安排的交通运输执法及协调破管理经费、交通基数数据库维护、绩效评价及决算审计专项经费和《交通运输年鉴》编撰经费全部使用完毕；二是预算安排的交通项目前期、交通发展研究和交通科研调查项目中结转结余共计128.33万元，主要是个别项目政府采购招投标程序后已支付部分款项，但项目尚未实施完毕导致项目尾款结转至2018年支付。

——委本级预算项目支出中包含通过预算项目支出予以安排的4家委属二级单位所需经费4398.13万元（客管处2716.75万元、质监站313.13万元、培训中心1145.08万元、信息中心223.17万元）已全部拨付至委属单位使用完毕。

——委本级预算项目中通过委属各单位国有资产有偿使用收入安排的资金用于日常公用管理共计775.71万元（培训中心120万元、信息中心4万元、港航局54.71万元、运管处177万元、物流处420万元），实际支出725.71万元，结转结余50万元，即运管处由于国有资产有偿使用收入预算未上缴完全而导致的指标结余。

——委本级预算项目中其他安排到委属单位的预算共计2601.93万元，包括港航局、市运管处、市物流处和市公路处日常公用管理分别为301.93万元、7.67万元、506.79万元和1785.54万元已全部拨付至委属单位使用完毕。

‚委机关项目支出年初预算安排327.26万元（含往来可用资金50万元），实际支出为202.30万元，财政拨款资金结转结余103.95万元，往来资金结余21.01万元。资金具体使用情况如下：一是财政拨款预算安排的国防交通战备、春运经费、办公设备购置、市纪委派驻纪检组专项工作经费等项目全部使用完毕；二是办公楼维修项目由于招投标程序尚未完成资金结转2018年使用；三是往来可用资预算安排的全市交通安全生产监督及综合治理50万元资金使用28.99万元，剩余21.01万元财政年底统一收回。

ƒ市轨道办项目支出年初预算安排254.45万元，实际资金到位254.45万元，实际支出为254.45万元。资金具体使用情况如下：预算安排的轨道交通运营服务评价、轨道交通运营安全、轨道教育安全保护区协调管理、铁路道口日常检查及管理等项目全部使用完毕。

④市公交办项目支出年初预算安排为684.61万元（含往来可用资金105万元），实际资金到位684.61万元，实际支出598.47万元，往来资金结余86.14万元年底市财政局一次性收回指标。资金具体使用情况如下：财政拨款预算安排的公交年度发展报告、业务系统维护、公交服务监督电话、地铁7.8号线公交配套方案、公交智能化、文明创建党建档案管理、公交服务市民满意度调查、公交行业综合业务系统等项目的财政拨款指标均使用完毕。

⑤市交科所项目支出年初预算安排478.61万元（含往来可用资金153万元），实际资金到位478.61万元，实际支出353.76万元，结余124.85万元全部为年初预算安排的往来可用资金，年底市财政局一次性收回指标。资金具体使用情况如下：财政拨款年初预算安排2017年交通相关研究类项目的财政拨款指标均使用完毕。

- 部门整体支出预算绩效目标的完成情况

1、产出目标

⑴2017年构建国际大通道取得新成绩。新开通武汉至悉尼、圣彼得堡、吉隆坡、宿务、西哈努克港等5个航点、7条国际航空航线，恢复5条，武汉国际及地区客货运航空航线达到53条，国际及地区旅客吞吐量、货邮吞吐量分别为226.5万人次、2.1万吨，分别同比增长14.1%、18.1%。中欧（武汉）班列发运290列，2.654万标箱，分别同比增长51%、49.9%，分别占全年绩效目标260列的115.38%、2.4万标箱的105.8%，发货总量、回程货运量保持全国前列。江海直达航线运行105班次，72小时点对点到达率为99.05%，“武汉-日韩航线”、“武汉-东盟实验航线”执行率分别为91.84%、100%。“汉新欧”通道和“江海直达”航线有效对接，已初步打造出一条由铁路（从武汉—中亚—俄罗斯—德国汉堡）、经水路（从汉堡港—新加坡—香港—上海—至长江内河）的国际集装箱铁、水运输闭合环线，武汉经济战略纵深进一步延伸。

⑵2017年轨道交通安全管理应急演练次数达到10次，轨道交通安全保护区协调成功率达到100%；轨道交通运营评价服务指标值为《武汉市轨道交通运营服务评价指标体系》中规定的服务质量、安全性能、设备设施可靠度等指标标准。

⑶加强对武汉市16637台出租汽车经营者的管理；保障“三站一场”出租汽车站点正常运行管理；加强行政执法管理；积极开展行业文明创建；搭建出租汽车信息服务平台。

⑶2017年度通过科学设点、制作导向设施、安排出租企业保供等措施，保障“三站一场”出租汽车站点16637台出租汽车正常的运行管理，积极开展行业文明创建；搭建出租汽车信息服务平台。

⑷2017年加快公交基础设施建设，完成固定资产投资43.34亿元（计划完成35亿元），超额完成任务；推进公交都市建设，接受交通部的督导检查，组织开展自查评估。经过一年的努力，公交服务质量不断提升，在第三方服务质量和服务水平考核中，总体满意率达86.84%，考核得分又有提升。

⑸完成2017年交通各行业相关课题研究，为政府决策、公众出行提供科学依据。

- 效果目标

⑴2017年交通重点项目建设成果丰硕。9大项目投运、建成，天河机场三期、机场交通中心、西四环主线投入运营，轨道交通8号线一期、21号线和径河线年底开通试运营，沌口长江公路大桥、武汉至深圳高速公路武汉段、硚孝高速武汉段年底建成。6大项目加快建设，青山长江公路大桥主塔、引桥施工，北四环、南四环全线建设，江北铁路二期工程上下构施工、汉口客运中心红线范围内拆迁完成、阳逻港铁水联运一期工程年底前力争基本完工。7个项目开工建设，东四环3月、武汉物流交易所总部8月、三金潭府河桥9月已开工建设，武大高速、武阳高速、汉江三期航道整治工程、多式联运海关监管中心年底前开工建设。新港高速（含双柳长江大桥）前期工作加快推进，工可主报告初步编制完成。

⑵现代物流业加快发展。建设投资稳定运行，预计全年完成物流建设投资110亿元（含78亿元交通基础设施投资），同比增长15.4%。东西湖德邦、黄陂菜鸟二期、新洲丰树等10个项目开工建设；东西湖普凯、黄陂菜鸟一期、萃元冷链、蔡甸湖北圣恩等11个项目建成投运；总投资130亿的汉口北国际多式联运物流港、润恒集团现代物流产业园基地、国美电器（武汉）电商运营中心、盛泽捷通物流基地等4个项目签约。创新试点加快推进，现代物流创新发展城市试点实施方案出台，多式联运加快发展，阳逻港铁水联运一期工程已完成总投资的82%，年内基本建成；阳逻多式联运海关监管中心基本完成征地拆迁，计划年内开工；汉欧国际物流园、汉口北国际多式联运物流港前期工作加快推进；武汉新港阳逻保税物流园区8月封关运营。物流降成本成效明显，制定2017年供给侧结构性改革工作降低物流成本责任清单，预计全年可降低企业物流成本2.5亿元以上。

⑶绿色智慧交通稳步推进。环保整改取得实效，长江干线武汉段取水口一级保护区内5个码头设施整改到位，18处无环评或无危货附证码头全部整改并完成手续补办，长江武汉段239个非法码头治理任务交账。码头治理实现交账，全天候监控159个取缔非法码头，无一反弹。规范提升一批码头，再度拆除到位54个，进一步评估规范26个。东湖高新区、江夏区、洪山区临时砂石集散中心陆续建成。智慧交通加快建设，武汉交通运行协调指挥中心（TOCC）上线试运行，交通运输行业运行指数系统、公共交通智能化应用示范试点工程等信息化项目建成，武汉交通运输行业运行指数系统、公路监测决策系统（二期）快速推进。

⑷事企分开、企业移交工作全面完成；交通运输综合改革加快推进；交通运输监管制度改革不断深入；平安交通建设全面加强；行业立法、政策工作有序推进；深化巡察整改，推进全面从严治党。

三、自评结论

(一)自评结论

根据武财绩〔2018〕305号文件精神和我委工作的实际情况，从部门整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全，绩效的综合评价良好。

(二)主要经验，存在的问题和改进措施

1.主要经验：一是规范资金使用，把好“支出关”。经费开支按预算执行，基本支出的日常财务管理工作实行统一核算和统一管理，做到不铺张浪费，开源节流；二是推进预决算等重要信息的公开透明；三是规范财务管理制度。

2.存在的主要问题与意见建议：目前我委存在一些账务处理和支出管理有待进一步规范的问题，针对存在的问题我们要从如下几方面着手，一是进一步完善、明确和细化各项费用支出管理制度，严格控制招待费和各项费用支出。二是对委属单位固定资产加强监督管理，督促其配置专管部门和专管人员，对固定资产进行一次全面清查盘点，建立固定资产卡片，切实做到账卡相符、账物相符。三是对委属单位往来账款应进行全面清理，严格按照规定履行好相关的手续。四是对各委属单位的支出进度进行监督管理，严格把好编制项目预算关，加快推进项目落实，及时安排各项支出，保障年度目标任务完成；五是建议市财政局将作为我委本级项目预算安排经费的委属单位尽快上线管理，从而提高我委部门总预算的编制及执行质量，更好地对财政资金的使用进行监督管理。