|  | 天圆全会计师事务所 |  | 北京市海淀区中关村南大街乙56号 方圆大厦15层 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15/ F, Fangyuan Building，B56,Zhongguancunstreet， Haidian District，Beijing，China |  |
|  | TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP |  | 电话（Tel）: | (8610)83914188 |
|  |  |  | 传真（Fax）: | (8610)83915190 |
|  |  |  | 邮政编码(Postal Code): 100044 |  |
|  |  |  | 湖北分所地址：武汉市江岸区二七路航天商务广场B座19层3-7室、20层5-7室 |  |
|  |  |  | 电话（Tel）：（027）82286733 |  |
|  |  |  | 邮政编码（Postal Code）：430012 |  |

目录

一、项目基本情况	2

（一）项目概况	2

（二）项目资金情况	3

（三）项目绩效评价目标	4

二、绩效评价工作情况	4

（一）绩效评价目的	4

（二）绩效评价设计过程	4

（三）绩效评价原则、评价指标体系、绩效评价方法	4

（四）证据收集方法	6

（五）绩效评价实施过程	6

三、绩效分析及评价结论	7

（一）绩效分析	7

（二）评价结论	19

四、主要经验及做法、存在的问题和建议	19

（一）主要经验及做法	19

（二）存在的问题	20

（三）建议和改进举措	20

五、其他需说明的问题	21

2019年度武汉航空发展引导专项资金

绩效评价报告

天圆全湖北专审字[2020]000000号

武汉市交通运输局：

我们接受委托对2019年度武汉航空发展引导专项资金进行绩效评价。委托方的责任是保证所提供资料的真实、完整、合法，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）、《湖北省民航业发展专项资金管理暂行办法》（鄂财建发[2018]185号）、《武汉航空发展引导专项资金管理办法》（武政规[2018]4号）、《武汉航空发展引导专项资金管理实施细则（修订稿）》（鄂机场发[2019]263号）等文件的要求，遵循“科学规范、客观公正、绩效相关、全面细化”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，结合该项目实际和特点进行绩效评价，对2019年度武汉航空发展引导专项资金出具绩效评价报告。现将评价过程及其结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

为了加快我省民航事业发展，构建全省综合交通运输体系，打造“客货双枢纽”，根据《省人民政府关于加快全省民航业发展的意见》（鄂政发[2012]23号）、《市人民政府关于印发<武汉航空发展引导专项资金奖励办法>的通知》（武政规[2013]3号）等文件要求，设立武汉航空发展引导专项资金（以下简称航空专项资金）。为规范航空专项资金管理，强化部门责任意识，提高航空专项资金使用效益，陆续出台了《武汉航空发展引导专项资金管理办法》（武政规[2018]4号）、《武汉航空发展引导专项资金管理实施细则（试行）》（鄂机场发[2018]207号）、《武汉航空发展引导专项资金管理实施细则（修订稿）》（鄂机场发[2019]263号）等相关规定。

航空专项资金坚持市场化、基金化运作方向。现阶段由武汉市人民政府确定的平台企业，采用市场化运作方式统筹使用，待条件成熟后，再转为基金化运作方式。

2.资金预算执行部门

航空专项资金的预算执行部门为武汉市交通运输局（以下简称“市交通运输局”），系武汉市机构改革组建的新部门，由武汉市交通运输委员会更名而成，为武汉市人民政府工作部门，财政拨款全额预算单位，统一社会信用代码为1142010001089065XH，注册地址为湖北省武汉市江岸区黄孝河路47号。

3.资金管理平台企业

航空专项资金的资金管理平台企业为武汉市人民政府指定的武汉天河机场有限责任公司（以下简称机场公司）。该公司成立于1998年5月7日，类型：有限责任公司；住所：黄陂区天河镇；法定代表人：陈辉；注册资本：柒亿圆整。机场公司经营范围：机场营运、规划和发展；航空客、货运输代理服务；航空售票代理；航空器维修；场地出租、仓储服务；机电设备维修；花木绿化；电子及计算机网络集成工程；计算机网络运行服务；电子及计算机产品销售；通讯设备安装、维修；设计、制作；发布、代理国内各类广告业务；房地产开发；商品房销售。（国家有专项规定的经营项目经审批后或凭许可证件在核定的期限内方可经营）。

（二）项目资金情况

1.预算单位资金到位情况

武汉市财政局以《市财政局关于批复市交通运输委2019年预算的函》（武财建函[2019]70号），批复武汉市交通运输委员会2019年航空引导发展专项资金预算90,000万元，主要用于2019年航线奖励资金及2018年绩效考核资金。

2.预算单位资金下拨情况

市交通运输局2019年度航空专项资金预算90,000万元，于2019年1月31日、9月30日分两次向机场公司拨付90,000万元，年末无结余资金。

（三）项目绩效评价目标

根据市交通运输局提供《2019年市直部门项目申报表及绩效目标表》反映：

1.2019年度航空专项资金的长期绩效目标为：贯彻第十三次党代会“加快建设国家中心城市，建设现代化、国际化、生态化大武汉”的精神，落实《政府工作报告》确定的“加快推进建设中部门户枢纽机场，加强大通道大平台大通关建设，新开通国际及地区航线3条以上，发展国际全货机航线”的工作任务。

2.2019年度航空专项资金的年度绩效目标为：计划新开国际航线3条以上，促进现有航线稳定运营，力争全年航线达到62条；实施民航发展专项资金管理办法（新办法），考核资金承接企业绩效目标完成情况；加大中转业务，提升中转效率；帮助民航企业市场宣传和营销，推广武汉民航发展，展现武汉民航发展成果。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

根据《省财政厅 省发展改革委关于印发<湖北省民航业发展专项资金管理暂行办法>的通知》（鄂财建发[2018]185号）、《市人民政府关于印发<武汉航空发展引导专项资金管理办法>的通知》（武政规[2018]4号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）等文件要求，为加强航空专项资金管理，提高资金使用效益，强化绩效考核意识，为市级预算决策提供有力依据，对2019年度武汉航空发展引导专项资金进行绩效评价。

（二）绩效评价设计过程

组建绩效评价工作小组，明确绩效评价目的，了解政策方向、资金管理等情况，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案；工作小组结合财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）等文件要求，结合项目绩效考核目标值的实际情况，参照财政部项目支出绩效评价指标体系框架，制定了绩效评价指标体系。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、绩效评价方法

1.绩效评价原则

2019年度武汉航空发展引导专项资金绩效评价遵循以下原则：

（1）科学规范原则。航空专项资金绩效评价注重项目支出的经济性、效率性和效益性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法，规范开展绩效评价工作。

（2）客观公正原则。航空专项资金绩效评价遵循客观、公正原则，采用沟通访谈和检查分析相结合的方法，实事求是地评价航空专项资金的绩效状况。

（3）绩效相关原则。航空专项资金绩效评价工作针对具体支出及其产出实施绩效评价程序，侧重围绕航空专项资金绩效目标，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，清晰反映支出和产出绩效之间的密切关系。

（4）全面细化原则。绩效评价对航空专项资金决策、过程、产出、效益全过程实施覆盖，同时突出目标导向，结合航空行业特点，明确细化指标，量化可衡量指标值。

2.评价指标体系

评价指标体系本着相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）的最新规定，参考《2019年武汉航空发展引导专项资金绩效考核评分标准》（武交[2019]195号），设计了包含决策、过程、产出、效益的评价指标体系。其中：决策、过程两个一级指标参照财政部的项目支出绩效评价指标体系框架制定；产出、效益两个一级指标则结合2019年武汉航空发展引导专项资金绩效考核目标制定。

绩效评价指标分4个一级指标、10个二级指标、24个三级指标进行计算、分析和评价。

决策（一级指标）12分，其中：项目立项4分、绩效目标8分。

过程（一级指标）24分，其中：资金管理12分、组织实施12分。

产出（一级指标）34分，其中：运营指标12分、航线指标15分、中转指标7分。

效益（一级指标）30分，其中：社会效益12分、经济效益6分，实施效益12分。

评价等级根据评价总得分确定为优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）四个等级。

3.绩效评价方法

本项目的评价方法综合运用成本效益分析法、比较法、因素分析法等方法，将项目过程与产出、效益进行对比分析，将上年与本年同期情况进行比较，综合评价绩效目标的实现程度。

（四）证据收集方法

1.案卷研析

从市交通运输局、机场公司、互联网收集文件资料，整理、分析各种来源文件资料中的数据，对同一指标在不同文件资料中的数据进行对比核实，如不同来源的数据存在差异，分析差异的原因进行核查，最后确定选择使用的数据，从而更有利于客观、科学、合理的做出绩效评价。

2.实地调研

进驻机场公司，现场走访南航、东航、国航等航空公司，通过询问、核对、检查等方法获取绩效评价所需基础资料，对相关记录进行整理与分析。

3.开座谈会

通过听取市交通运输局、机场公司对于项目背景、过程管理的陈述和分析，及时进行有效沟通、洽谈，听取意见和建议，从而为后面进行绩效评价和撰写绩效评价报告奠定坚实的基础。

（五）绩效评价实施过程

本次评价实施过程如下：

1.前期准备阶段

主要是组建评价工作小组，拟定绩效评价工作方案；通过与市交通运输局、机场公司座谈沟通，了解绩效考核指标的可参考性，准备所需资料清单等。

2.组织评价阶段

主要是召开评价小组会议，学习有关文件精神和具体工作要求，介绍绩效评价目的、方法，进行人员分工；在机场公司初步准备后，评价小组深入市交通运输局、机场公司，以座谈沟通、查阅相关资料、核查财务凭证等多种形式获取信息，复核基础数据和评价证据，并多次就相关资料的补充、完善进行反复沟通；评价小组成员还按照审计程序对相关会计资料和财务数据进行认真复核，筛选出相关财务信息；根据设计的绩效评价指标体系对指标完成情况进行分别评分，统计指标得分，并进行讨论、起草评价小组意见。

评价证据力求保证质量，准确可靠。一是评价证据要充分、完整，勾稽关系严密，二是通过案卷研析、实地调研、开座谈会、公开媒体等方式获得的评价证据之间，能够互相印证和补充。

3.分析总结阶段

完成系列基础性、前置性工作后，评价小组开始集中精力进行数据分析及指标计算，以核实确定存在差异的数据以及前期尚未达成共识的问题，按规范格式撰写绩效评价报告初稿，送有关方面征求意见，进一步修改后出具正式报告。

三、绩效分析及评价结论

（一）绩效分析

1.决策（12分）

决策指标基准分值为12分，评价得分为12分。具体详情如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （12分） | 项目立项 （4分） | 立项依据充分性（2分） | ① 项目立项没有依据不得分，计0分。 | 2 |
|  |  |  | ② 项目立项有依据，但不充分，计1分。 |  |
|  |  |  | ③ 项目立项有充分的法律、法规、政策或经济社会发展规划为依据，计2分。 |  |
|  |  | 立项程序规范性（2分） | ① 有发展目标任务、资金预算计划，计1分。 | 2 |
|  |  |  | ② 资金预算计划，报市财政局审核，计1分。 |  |
|  | 绩效目标 （8分） | 绩效目标合理性（4分） | ① 没有绩效目标不得分，计0分； | 4 |
|  |  |  | ② 绩效目标符合与政策紧密相关，计2分； |  |
|  |  |  | ③ 绩效目标符合可实现性，计2分。 |  |
|  |  | 绩效指标明确性（4分） | ① 绩效指标符合细化量化，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计2分； | 4 |
|  |  |  | ② 绩效指标符合具有时效性，计2分。 |  |
| 小计 | 12 | 12 | —— | 12 |

（1）项目立项（4分）

①立项依据充分性（2分）

我们查阅了《湖北省民航业发展专项资金管理暂行办法》（鄂财建发[2018]185号）、《武汉航空发展引导专项资金管理办法》（武政规[2018]4号）、《市财政局关于批复市交通运输委2019年预算的函》（武财建函[2019]70号）等相关文件资料。

我们认为，项目立项有充分的法律、法规、政策及经济社会发展规划为依据。

根据评分标准，该指标评价得分为2分。

②立项程序规范性（2分）

我们查阅了《湖北省民航业发展专项资金管理暂行办法》（鄂财建发[2018]185号）、《武汉航空发展引导专项资金管理办法》（武政规[2018]4号）、《市财政局关于批复市交通运输委2019年预算的函》（武财建函[2019]70号）等相关文件资料。

我们认为，项目立项有目标任务、资金预算计划，并报市财政局审核。

根据评分标准，该指标评价得分为2分。

（2）绩效目标（8分）

①绩效目标合理性（4分）

我们比较分析了《2019年市直部门项目申报表及绩效目标表》与“绩效考核指标体系”中的目标值。

我们认为，项目绩效目标符合与政策紧密相关，与市交通运输局部门职责密切相关，为促进航空事业发展所必需，符合航空发展的总体规划要求。同时，指标目标值的确定不仅考虑了行业标准、绩效目标可实现性等相关因素，还考虑了更高的绩效追求，体现超前的绩效激励导向。

根据评分标准，该指标评价得分为4分。

③绩效指标明确性（4分）

我们对项目预算批复进行了审阅，市交通运输局将项目绩效目标细化分解为具体的绩效总目标和年度绩效指标。

我们认为，绩效指标符合细化量化，具有时效性，突出目标导向，指标能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

根据评分标准，该指标评价得分为4分。

2.过程（24分）

过程指标基准分值为24分，评价得分为24分。具体详情如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 （24分） | 资金管理（12分） | 资金到位率（3分） | 资金到位率 = （实际到位资金/预算资金）×100% | 3 |
|  |  |  | ① 资金到位率达到100%，计3分； |  |
|  |  |  | ② 资金到位率在100%以下，按实际资金到位率与100%的比值，乘以3分计分。 |  |
|  |  | 资金执行率（3分） | 资金执行率 = （实际支出资金/实际到位资金）×100% | 3 |
|  |  |  | ① 资金执行率达到100%，计3分； |  |
|  |  |  | ② 资金执行率在100%以下，按实际资金执行率与100%的比值，乘以3分计分。 |  |
|  |  | 资金使用合规性（6分） | ① 项目资金专款专户、独立核算，资金使用符合专项资金管理制度的规定，计2分； | 6 |
|  |  |  | ② 资金使用有完整的审批程序和手续，计2分； |  |
|  |  |  | ③ 资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途，计2分； |  |
|  |  |  | ④ 存在未专款专用，截留、挤占、挪用、虚列支出、超标列支相关费用等情况不得分，计0分。 |  |
|  | 组织实施 （12分） | 管理制度健全性（4分） | ① 未制定专项资金管理制度和项目管理制度不得分，计0分。 | 4 |
|  |  |  | ② 制定了专项资金管理制度和项目管理制度，但不健全，计2分； |  |
|  |  |  | ③ 制定合理、健全的专项资金管理制度和项目管理制度，计4分； |  |
|  |  | 制度执行有效性（8分） | ① 项目实施符合专项资金管理制度和项目管理制度规定，计2分； | 8 |
|  |  |  | ② 执行相应的流程标准，计2分； |  |
|  |  |  | ③ 项目实施过程中相关批复文件、合作协议、审计报告等资料齐全，计2分； |  |
|  |  |  | ④ 采取相应的财务检查等必要的监控措施，保障资金规范运行，计2分。 |  |
| 小计 | 24 | 24 | —— | 24 |

（1）资金管理（12分）

①资金到位率（3分）

通过查阅市交通运输局相关资料显示，市交通运输局申报航空引导发展项目预算90,000万元，市财政局批复2019年航空引导发展专项资金90,000万元，主要用于2019年航线奖励资金及2018年绩效考核资金，资金到位率100%。

根据评分标准，该指标评价得分为3分。

②资金执行率（3分）

通过查阅市交通运输局相关资料显示，2019年1月31日、9月30日分两次以市财政直接支付转账的方式将预算资金90,000万元拨付给机场公司，资金执行率100%。

根据评分标准，该指标评价得分为3分。

③资金使用合规性（6分）

我们检查了项目辅助明细账、原始凭证及相关附件等财务资料。

我们认为，项目资金专户存储、专款专用；资金使用有较完整的审批程序和手续；资金使用基本符合项目相关批复或合同规定的用途；未见截留、挤占、挪用、虚列支出、超标列支相关费用等情况。

根据评分标准，该指标评价得分为6分。

（2）组织实施（12分）

①管理制度健全性（4分）

我们查阅了《湖北省民航业发展专项资金管理暂行办法》（鄂财建发[2018]185号）、《武汉航空发展引导专项资金管理办法》（武政规[2018]4号）、《武汉航空发展引导专项资金管理实施细则（试行）》（鄂机场发[2018]207号）、《武汉航空发展引导专项资金日常管理办法（试行）》（鄂机场发[2018]211号）、《武汉航空发展引导专项资金管理实施细则（修订稿）》（鄂机场发[2019]263号）、《武汉航空发展引导专项资金日常管理办法（修订稿）》（鄂机场发[2019]283号）等相关文件资料。

我们认为，该项目制定了合理、健全的专项资金管理制度及项目管理制度。

根据评分标准，该指标评价得分为4分。

②制度执行有效性（8分）

我们查阅了项目实施过程中相关批复文件、航线合作协议、专项审计报告等文件资料；查阅了相关奖励资金兑现方面文件资料，了解相应流程为：机场公司收集整理相关航空企业及民航其他保障单位申报材料，经第三方审计机构审核后出具审计报告，再根据审计报告确定的奖励金额，向相关航空企业及民航其他保障单位拨付奖励资金；查阅了《湖北机场集团有限公司资金审批支付权限管理办法（修订）》（鄂机场发[2018]157号）等相关文件，以及航空专项资金相关业务账务处理的原始凭证及其附件等相关财务资料。

我们认为，该项目实施基本符合项目管理制度规定，执行了相应的标准流程，财务制定了监控机制保障资金规范运行，采取了相应的财务检查等必要的监控措施，相关文件资料基本齐全。

根据评分标准，该指标评价得分为8分。

3.产出（34分）

产出指标基准分值为34分，评价得分为32.91分。具体详情如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 （34分） | 运营指标 （12分） | 旅客吞吐量增幅（4分） | ① 较上年旅客吞吐量增幅达到10%，计4分； | 4 |
|  |  |  | ② 增幅在10%以下，按实际增幅与10%的比值，乘以4分计分，扣完为止。 |  |
|  |  | 货邮吞吐量增幅（2分） | ① 较上年货邮吞吐量增幅达到10%，计2分； | 1.95 |
|  |  |  | ② 增幅在10%以下，按实际增幅与10%的比值，乘以2分计分，扣完为止。 |  |
|  |  | 国际地区旅客吞吐量（4分） | ① 较上年国际地区旅客吞吐量增幅达到10%，计4分； | 4 |
|  |  |  | ② 增幅在10%以下，按实际增幅与10%的比值，乘以4分计分，扣完为止。 |  |
|  |  | 国际地区货邮吞吐量（2分） | ① 较上年国际地区货邮吞吐量增幅达到20%，计2分； | 1.75 |
|  |  |  | ② 增幅在20%以下，按实际增幅与20%的比值，乘以2分计分，扣完为止。 |  |
|  | 航线指标 （15分） | 重点国际航线（5分） | ① 稳定上年重点国际航点，计3分；减少1个扣1分，扣完为止； | 5 |
|  |  |  | ② 增加2个定期直达航点，计2分；差1个扣1分，多1个加1分，指标满分封顶。 |  |
|  |  | 其他国际地区航线（5分） | ① 稳定上年其他国际地区航点，计3分；减少1个扣1分，扣完为止； | 5 |
|  |  |  | ② 增加2个定期直达航点，计2分；差1个扣1分，多1个加1分，指标满分封顶。 |  |
|  |  | 国内航线（5分） | ① 稳定上年国内航点，计2分；减少1个扣1分，扣完为止； | 5 |
|  |  |  | ② 增加5个定期直达航点，计3分；差1个扣1分，多1个加1分，指标满分封顶。 |  |
|  | 中转指标 （7分） | 客运中转（2分） | ① 客运中转总人数较上年增幅达到25%，计2分； | 1.68 |
|  |  |  | ② 增幅在25%以下，按实际增幅与25%的比值，乘以2分计分，扣完为止。 |  |
|  |  | 货邮中转（2分） | ① 货邮中转总吨数较上年同期增幅达到10%，计2分； | 1.53 |
|  |  |  | ② 增幅在10%以下，按实际增幅与10%的比值，乘以2分计分，扣完为止。 |  |
|  |  | 跨航司中转试点（3分） | ① 编制国内中转旅客“跨航司”行李直挂服务试点报告，并上报民航局，计1分； | 3 |
|  |  |  | ② 获民航局审批为国内中转旅客“跨航司”行李直挂服务试点单位，计2分。 |  |
| 小计 | 34 | 34 | —— | 32.91 |

（1）运营指标（12分）

①旅客吞吐量增幅（4分）

根据中国民用航空局官方网站公布的“2019年民航机场生产统计公报”显示，武汉天河机场2019年度旅客吞吐量为27,150,246人次，上年同期旅客吞吐量为24,500,356人次，同比增加2,649,890人次，同比增幅为10.82%。

目标值为10%，实际完成10.82%，指标达到目标值。

根据评分标准，该指标评价得分为4分。

②货邮吞吐量增幅（2分）

根据中国民用航空局官方网站公布的“2019年民航机场生产统计公报”显示，武汉天河机场2019年度货邮吞吐量为243,193.4吨，上年同期货邮吞吐量为221,576.3吨，同比增加21,617.1吨，同比增幅9.76%。

目标值为10%，实际完成9.76%，指标未达到目标值。

根据评分标准，该指标评价得分为1.95分（9.76%÷10%×2分）。

③国际地区旅客吞吐量（4分）

根据民航综合统计平台查询“机场运输业务量统计表”显示，2019年度国际地区旅客吞吐量为3,106,020人，2018年度国际地区旅客吞吐量为2,700,204人，同比增加405,816人，同比增幅15.03%。

目标值为10%，实际完成15.03%，指标达到目标值。

根据评分标准，该指标评价得分为4分。

④国际地区货邮吞吐量（2分）

根据民航综合统计平台查询“机场运输业务量统计表”显示，2019年度国际地区货邮吞吐量为62,319.4吨，2018年度国际地区货邮吞吐量为53,018.5吨，同比增加9,300.9吨，同比增幅17.54%。

目标值为20%，实际完成17.54%，指标未达到目标值。

根据评分标准，该指标评价得分为1.75分（17.54%÷20%×2分）。

（2）航线指标（15分）

①重点国际航线（5分）

根据机场公司提供“武汉民航2018年统计数据”、“武汉民航2019年统计数据”，并通过查询民航综合统计平台2018年度、2019年度航班运行记录，核查确定2019年度重点国际航线新开纽约、伊斯坦布尔客运航线。

目标值为稳定上年重点国际航点，增加2个定期直达航点；实际稳定上年重点国际航点，增加2个定期直达航点。

根据评分标准，该指标评价得分为5分。

②其他国际地区航线（5分）

根据机场公司提供“武汉民航2018年统计数据”、“武汉民航2019年统计数据”，并通过查询民航综合统计平台2018年度、2019年度航班运行记录，核查确定2019年度其他国际地区航线停飞济州岛、槟城、大叻客运航线，新开曼德勒、仰光、卡里波、美娜多客运航线，新开大阪货运航线。

目标值为稳定上年其他国际地区航点，增加2个定期直达航点；实际减少3个航点，增加5个定期直达航点。

根据评分标准，该指标评价得分为5分。

③国内航线（5分）

根据机场公司提供“武汉民航2018年统计数据”、“武汉民航2019年统计数据”，并通过查询民航综合统计平台2018年度、2019年度航班运行记录，核查确定2019年度国内航线停飞汉中、唐山客运航线，新开腾冲、淮安、库尔勒、榆林、鄂尔多斯、乌兰浩特、临沂、赣州、延安、泸州客运航线。

目标值为稳定上年国内航点，增加5个定期直达航点；实际减少2个航点，增加10个定期直达航点。

根据评分标准，该指标评价得分为5分。

（3）中转指标（7分）

①客运中转（2分）

首先，根据机场公司中转服务平台核查确定国内中转旅客人数；其次，因机场公司中转服务平台的系统缺陷导致国际中转数据不太准确，故而机场公司将国际中转数据中前后段航司为“CZ”（南航代码）的数据剔除，替换加入南航提供航班基础数据，我们通过了解规则、重新计算等程序，核实了国际中转旅客人数（最佳估计值）；根据南航提供航班基础数据，重点核查确定南航空铁通中转旅客人数；最终，汇总国内中转旅客人数（空空）、国际中转旅客人数（空空）、南航空铁通中转旅客人数（空地）、东航空铁通中转旅客人数（空地），确定2019年度客运中转人数为1,055,363.50人，2018年度客运中转人数为872,542.00人，同比增加182,821.50人，同比增幅20.95%。

目标值为25%，实际完成20.95%，指标未达到目标值。

根据评分标准，该指标评价得分为1.68分（20.95%÷25%×2分）。

②货邮中转（2分）

根据湖北机场集团航空物流有限公司提供的“中转货量统计表”，我们取得了《爱派克斯货运中转审核报告（18年12月-19年11月）》、《友和道通货运中转审核报告（19年1月-19年6月）》、爱派克斯货运进出口卡补明细表、南航货运统计表，并抽样核实了爱派克斯货运涉及的相关报关单或转关单，以及南航货运的中转货运量基础数据。2019年度货邮中转量为25,215吨，2018年度货邮中转量为23,426吨，同比增加1,789吨，同比增幅7.64%。

目标值为10%，实际完成7.64%，指标未达到目标值。

根据评分标准，该指标评价得分为1.53分（7.64%÷10%×2分）。

③跨航司行李直挂中转（3分）

根据机场公司已提供《关于申请武汉天河机场为国内中转旅客跨航司行李直挂服务试点单位的请示》（鄂机场文[2019]62号）及其附件，同时提供民航局发民航明传电报《关于开展国内中转旅客跨航司行李直挂服务试点的通知》（局发明电[2019]1981号）。

目标值为编制报告并报送民航局审批；实际已编制报送相关请示，其中包括：省内干支结合跨航司中转操作实施细则、武汉天河机场试点推进国内中转旅客跨航司行李直挂服务工作方案等，并已获民航局审批取得试点单位资格。

根据评分标准，该指标评价得分为3分。

4.效益（30分）

效益指标基准分值为30分，评价得分为30分。具体详情如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 （30分） | 社会效益 （12分） | 旅客吞吐量全国排名（6分） | ① 与上年排名持平，计3分； | 6 |
|  |  |  | ② 排名升高，计6分； |  |
|  |  |  | ③ 排名降低不得分，计0分。 |  |
|  |  | 货邮吞吐量全国排名（6分） | ① 与上年排名持平，计3分； | 6 |
|  |  |  | ② 排名升高，计6分； |  |
|  |  |  | ③ 排名降低不得分，计0分。 |  |
|  | 经济效益 （6分） | 平台资金带动系数（6分） | 平台资金带动系数=（平台企业配比出资+优惠减免各类运营收费+开展民航市场推广费用）/政府投入专项资金×100% | 6 |
|  |  |  | ① 平台资金带动系数达到3%，计6分； |  |
|  |  |  | ② 平台资金带动系数未达到3%，按实际系数与3%的比值，乘以6分计分。 |  |
|  | 实施效益 （12分） | 可持续影响（8分） | ① 建立天河机场货运物流长期规划，计2分； | 8 |
|  |  |  | ② 推动“武汉天河机场旅客班车公交化”项目实施，计2分。 |  |
|  |  |  | ③ 实施新《管理办法》，计2分； |  |
|  |  |  | ④ 组织考核平台企业绩效目标完成情况，计2分。 |  |
|  |  | 社会公众满意度（4分） | ① ACI旅客满意度测评全年平均得分达到4.7分，计4分； | 4 |
|  |  |  | ② 未达到4.7分，按实际得分与4.7分的比值，乘以4分计分。 |  |
| 小计 | 30 | 30 | —— | 30 |

（1）社会效益（12分）

①旅客吞吐量全国排名（6分）

根据中国民用航空局官方网站公布的“2019年民航机场生产统计公报”显示，武汉天河机场2019年度旅客吞吐量全国排名为第14位；根据中国民用航空局官方网站公布的“2018年民航机场生产统计公报”显示，武汉天河机场2018年度旅客吞吐量全国排名为第16位。

目标值为第15位，实际达到第14位，指标达到目标值。

根据评分标准，该指标评价得分为6分。

②货邮吞吐量全国排名（6分）

根据中国民用航空局官方网站公布的“2019年民航机场生产统计公报”显示，武汉天河机场2019年度货邮吞吐量全国排名为第15位；根据中国民用航空局官方网站公布的“2018年民航机场生产统计公报”显示，武汉天河机场2018年度货邮吞吐量全国排名为第16位。

目标值为第15位，实际达到第15位，指标达到目标值。

根据评分标准，该指标评价得分为6分。

（2）经济效益（6分）

平台资金带动系数=（平台企业配比出资+优惠减免各类运营收费+开展民航市场推广费用）/政府投入专项资金×100%

根据机场公司提供的情况说明反映：省政府与首都机场集团公司签订了重组协议（涉密），首都机场集团将武汉天河机场51%的股权及其他资产转让给湖北省国资委，湖北省国资委重组湖北机场集团，确定武汉天河机场有限责任公司与湖北机场集团有限公司（以下简称机场集团）为同一主体。据此将机场公司全资子公司湖北空港航空地面服务有限公司（以下简称地服公司）和湖北机场集团全资子公司湖北机场集团航空物流有限公司（以下简称物流公司）对航线运营收费优惠减免金额纳入平台企业配比出资指标。机场公司和地服公司、物流公司各类航线运营收费优惠减免如下：

①根据机场公司提供2019年度“航线运营费用优惠减免明细表”、相关单位优惠减免申请及其批示文件、优惠航线基础信息以及民航局 发改委《民用机场收费改革实施方案》（民航发[2007]159号）、民航局《关于印发民用机场收费标准调整方案的通知》（民航发[2017]18号），文件明确相关收费标准，从基础信息中获取标准中涉及的原始数据（如：飞机最大起飞全重、每趟航班旅客人数等）；核查机场收入结算系统（ACMS）获取直接扣减优惠后的实收运营费用，依据收费标准还原应收运营费用，重新测算航线运营（直接扣减）优惠金额168.94万元；查阅事后减免优惠申请资料及相关减免会计凭证，核实航线运营（事后减免）优惠金额898.50万元；

②根据地服公司、物流公司提供优惠明细表、优惠协议、会议纪要、进/出港航班货邮数量、实际收费相关财务凭证以及民航总局《关于调整对外地面服务收费标准的通知》（民航总局发[1994]128号）文件中明确的相关收费标准，从基础信息中获取标准中涉及的原始数据（如：飞机机型、航班起降架次、进/出港航班货邮数量等）；依据收费标准与两家公司实际收费情况，逐项核查相关优惠金额，确定地服公司地面服务等优惠金额879.52万元，物流公司地面服务等优惠金额1,155.65万元、物流公司口岸服务优惠金额991.74万元；

汇总航空运营、地面服务、口岸服务等各类项目优惠金额，确定2019年度天河机场各类运营收费优惠减免金额4,094.36万元，2019年度实际收到航空专项资金134,539万元，占比为3.04%。

目标值为3%，实际完成3.04%，指标达到目标值。

根据评分标准，该指标评价得分为6分。

（3）实施效益（12分）

①可持续影响（8分）

通过查阅《湖北省十三五民用航空发展及中长期机场建设规划》、《武汉市综合交通体系三年攻坚实施方案（2018-2020年）》、《省客集团“武汉天河机场旅客班车公交化项目”方案》等相关文件资料。

我们认为，项目建立了天河机场货运物流长期规划；持续推动“武汉天河机场旅客班车公交化”项目，并于2020年6月1日正式开通上线运行；市交通运输局组织实施了新的《武汉航空发展引导专项资金管理办法》；组织考核了平台企业绩效目标完成情况。

根据评分标准，该指标评价得分为8分。

②社会公众满意度（4分）

通过查阅ACI（国际机场协会）/ASQ（机场服务质量）调查各季度得分，计算ACI（国际机场协会）/ASQ（机场服务质量）调查全年平均得分为4.94分。

目标值为4.7分，实际完成4.94分，指标达到目标值。

根据评分标准，该指标评价得分为4分。

（二）评价结论

1.评分结果

| 评价指标 | 指标权重 | 基准分值 | 评价得分 | 主要扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 12% | 12 | 12 |  |
| 过程 | 24% | 24 | 24 |  |
| 产出 | 34% | 34 | 32.91 | 客运、货邮中转提升不足 |
| 效益 | 30% | 30 | 30 |  |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 98.91 | 优 |

2.主要结论

本次项目绩效评价为“优”。本项目符合国家产业政策引导发展方向，项目管理基本有效，项目实施有相应的制度保障，项目决策、过程、效益完成度高；与三项指标相比，项目产出指标中部分指标完成度有待进一步提升。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

市交通运输局在审核、量化航空专项资金多项绩效目标时，没有选择过于宽松的目标值，而是设置非常具有挑战、压力性的目标值，这种超前的绩效激励意识，不但体现出主要负责同志的敢挑担子、能抗压力，符合党的十八大以来习近平总书记提出的新时期好干部标准——“担当有动力、无为没市场”，更表现出敢为人先的精神，突出了硬化绩效责任意识的鲜明导向。

（二）存在的问题

1.航线指标评价基础数据不一致、停飞航线未删减。机场公司提供的“武汉民航2018年统计数据”中“国内、国际通航城市”与机场集团印发的《武汉航空发展引导专项资金管理实施细则（修订稿）》（鄂机场发[2019]263号）后附件1-2“2018年度武汉天河机场已开通航点明细”不一致，且经查询民航综合统计平台2018年度航班运行记录，两者均存在已停飞航线的航点未删减的情况。

2.中转指标评价基础数据不太准确。机场公司中转服务平台的系统缺陷导致国际客运中转数据不太准确，目前仅按南航提供航班基础数据，修订出国际客运中转最佳估计值。

3. 经济效益指标评价中，平台资金带动系数主要体现为同一主体三家公司各类运营优惠减免汇总的自筹资金，未引导资金集中投入，无法对绩效目标实现程度和航空专项资金执行进度实行全方位监控，不利于航空专项资金朝坚持市场化、基金化运作的方向长远发展。

（三）建议和改进举措

1.合理设定航线指标绩效目标，并对绩效目标的评价基础统一口径，及时新增、删减航线航点，提高绩效评价结果的客观性和准确性。

2.切实规范中转指标评价基础，考虑是否修订其他航司航班基础数据，提高绩效评价结果的客观性和准确性。

3.对绩效目标实现程度和资金执行进度实行“双监控”，既避免出现资金闲置沉淀，又有利于及时发现、纠正项目实施中存在的问题，确保绩效目标如期保质保量实现，同时确保专项资金使用安全高效。

五、其他需说明的问题

1.本次绩效评价对项目的产出、效益指标存在运用单一来源的数据进行评价，无法取得不同来源的数据进行交叉验证的情况，如：①航线指标中所有新增航线均未获取第三方证据材料，如：民航明传电报（客运）及经营许可（货运）；②中转指标中货邮中转因友和道通航空全货机停飞，无法取得货邮中转量相关单据，核实其基础数据；南航货运2018年未开展国际中转运输业务，2019年南航货邮中转量，因涉及南航商业机密，仅抽查核实其2019年8月基础数据等。为确保评价结果的客观性和准确性，绩效评价指标体系的设计需要进一步探讨和完善。

2.本报告仅供武汉市交通运输局2019年度武汉航空发展引导专项资金绩效评价之特定目的使用，不得用于其他用途，由于使用不当造成的后果与本注册会计师及会计师事务所无关。

附件：绩效评价指标体系及评分表

天圆全会计师事务所                      中国注册会计师：

（特殊普通合伙）湖北分所                   中国注册会计师：

中国·武汉                         二〇二〇年六月十六日

附件：

绩效评价指标体系及评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （12分） | 项目立项 （4分） | 立项依据充分性（2分） | ① 项目立项没有依据不得分，计0分。 | 2 |
|  |  |  | ② 项目立项有依据，但不充分，计1分。 |  |
|  |  |  | ③ 项目立项有充分的法律、法规、政策或经济社会发展规划为依据，计2分。 |  |
|  |  | 立项程序规范性（2分） | ① 有发展目标任务、资金预算计划，计1分。 | 2 |
|  |  |  | ② 资金预算计划，报市财政局审核，计1分。 |  |
|  | 绩效目标 （8分） | 绩效目标合理性（4分） | ① 没有绩效目标不得分，计0分； | 4 |
|  |  |  | ② 绩效目标符合与政策紧密相关，计2分； |  |
|  |  |  | ③ 绩效目标符合可实现性，计2分。 |  |
|  |  | 绩效指标明确性（4分） | ① 绩效指标符合细化量化，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计2分； | 4 |
|  |  |  | ② 绩效指标符合具有时效性，计2分。 |  |
| 过程 （24分） | 资金管理（12分） | 资金到位率（3分） | 资金到位率=（实际到位资金/预算投入资金）×100% | 3 |
|  |  |  | ① 资金到位率达到100%，计3分； |  |
|  |  |  | ② 资金到位率在100%以下，按实际资金到位率与100%的比值，乘以3分计分。 |  |
|  |  | 资金执行率（3分） | 资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% | 3 |
|  |  |  | ① 资金执行率达到100%，计3分； |  |
|  |  |  | ② 资金执行率在100%以下，按实际资金执行率与100%的比值，乘以3分计分。 |  |
|  |  | 资金使用合规性（6分） | ① 项目资金专款专户、独立核算，资金使用符合专项资金管理制度的规定，计2分； | 6 |
|  |  |  | ② 资金使用有完整的审批程序和手续，计2分； |  |
|  |  |  | ③ 资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途，计2分； |  |
|  |  |  | ④ 存在未专款专用，截留、挤占、挪用、虚列支出、超标列支相关费用等情况不得分，计0分。 |  |
|  | 组织实施 （12分） | 管理制度健全性（4分） | ① 未制定项目管理制度不得分，计0分。 | 4 |
|  |  |  | ② 制定了项目管理制度，但不健全，计2分； |  |
|  |  |  | ③ 制定合理、健全的项目管理制度，计4分； |  |
|  |  | 制度执行有效性（8分） | ① 项目实施符合项目管理制度规定，计2分； | 8 |
|  |  |  | ② 执行相应的标准流程，计2分； |  |
|  |  |  | ③ 项目实施过程中相关批复文件、合作协议、审计报告等资料齐全，计2分； |  |
|  |  |  | ④ 采取相应的财务检查等必要的监控措施，保障资金规范运行，计2分。 |  |
| 产出 （34分） | 运营指标 （12分） | 旅客吞吐量增幅（4分） | ① 较上年旅客吞吐量增幅达到10%，计4分； | 4 |
|  |  |  | ② 增幅在10%以下，按实际增幅与10%的比值，乘以4分计分，扣完为止。 |  |
|  |  | 货邮吞吐量增幅（2分） | ① 较上年货邮吞吐量增幅达到10%，计2分； | 1.95 |
|  |  |  | ② 增幅在10%以下，按实际增幅与10%的比值，乘以2分计分，扣完为止。 |  |
|  |  | 国际地区旅客吞吐量（4分） | ① 较上年国际地区旅客吞吐量增幅达到10%，计4分； | 4 |
|  |  |  | ② 增幅在10%以下，按实际增幅与10%的比值，乘以4分计分，扣完为止。 |  |
|  |  | 国际地区货邮吞吐量（2分） | ① 较上年国际地区货邮吞吐量增幅达到20%，计2分； | 1.75 |
|  |  |  | ② 增幅在20%以下，按实际增幅与20%的比值，乘以2分计分，扣完为止。 |  |
|  | 航线指标 （15分） | 重点国际航线（5分） | ① 稳定上年重点国际航点，计3分；减少1个扣1分，扣完为止； | 5 |
|  |  |  | ② 增加2个定期直达航点，计2分；差1个扣1分，多1个加1分，指标满分封顶。 |  |
|  |  | 其他国际地区航线（5分） | ① 稳定上年其他国际地区航点，计3分；减少1个扣1分，扣完为止； | 5 |
|  |  |  | ② 增加2个定期直达航点，计2分；差1个扣1分，多1个加1分，指标满分封顶。 |  |
|  |  | 国内航线（5分） | ① 稳定上年国内航点，计2分；减少1个扣1分，扣完为止； | 5 |
|  |  |  | ② 增加5个定期直达航点，计3分；差1个扣1分，多1个加1分，指标满分封顶。 |  |
|  | 中转指标 （7分） | 客运中转（2分） | ① 客运中转总人数较上年增幅达到25%，计2分； | 1.68 |
|  |  |  | ② 增幅在25%以下，按实际增幅与25%的比值，乘以2分计分，扣完为止。 |  |
|  |  | 货邮中转（2分） | ① 货邮中转总吨数较上年同期增幅达到10%，计2分； | 1.53 |
|  |  |  | ② 增幅在10%以下，按实际增幅与10%的比值，乘以2分计分，扣完为止。 |  |
|  |  | 跨航司中转试点（3分） | ① 编制国内中转旅客“跨航司”行李直挂服务试点报告，并上报民航局，计1分； | 3 |
|  |  |  | ② 获民航局审批为国内中转旅客“跨航司”行李直挂服务试点单位，计2分。 |  |
| 效益 （30分） | 社会效益 （12分） | 旅客吞吐量全国排名（6分） | ① 与上年排名持平，计3分； | 6 |
|  |  |  | ② 排名升高，计6分； |  |
|  |  |  | ③ 排名降低不得分，计0分。 |  |
|  |  | 货邮吞吐量全国排名（6分） | ① 与上年排名持平，计3分； | 6 |
|  |  |  | ② 排名升高，计6分； |  |
|  |  |  | ③ 排名降低不得分，计0分。 |  |
|  | 经济效益 （6分） | 平台资金带动系数（6分） | 平台资金带动系数=（平台企业配比出资+优惠减免各类运营收费+开展民航市场推广费用）/政府投入专项资金×100% | 6 |
|  |  |  | ① 平台资金带动系数达到3%，计6分； |  |
|  |  |  | ② 平台资金带动系数未达到3%，按实际系数与3%的比值，乘以6分计分。 |  |
|  | 实施效益 （12分） | 可持续影响（8分） | ① 建立天河机场货运物流长期规划，计2分； | 8 |
|  |  |  | ② 推动“武汉天河机场旅客班车公交化”项目实施，计2分。 |  |
|  |  |  | ③ 实施新《管理办法》，计2分； |  |
|  |  |  | ④ 组织考核平台企业绩效目标完成情况，计2分。 |  |
|  |  | 社会公众满意度（4分） | ① ACI旅客满意度测评全年平均得分达到4.7分，计4分； | 4 |
|  |  |  | ② 未达到4.7分，按实际得分与4.7分的比值，乘以4分计分。 |  |
| 总分 | 100 | 100 | —— | 98.91 |